#### EPARI

Contrôle technique de la concession de conception, d’établissement, d’exploitation et d’entretien du réseau câblé Rhône Vision Câble (RVC)

Marché de prestation de services

Maître de l’ouvrage : EPARI

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Sommaire

1.	Cadre de la consultation	3

2.	Objet du marché – Dispositions générales	4

2.1	Objet de la consultation	4

2.2	Sous-traitance	5

2.3	Déclaration de non-conflits d’intérêts	5

3.	Modalités de la consultation et pièces constitutives du marché	5

3.1	Détail de validité des offres	5

3.2	Pièces contractuelles	5

4.	Contenu de la mission de contrôle technique	5

4.1	Contrôle et validation de la documentation technique remise par RVC au concédant	6

4.2	Contrôle du dispositif technique d’exploitation mis en œuvre par RVC	6

4.2.1	Vérification du dispositif technique de contrôle et de supervision du réseau (NOC) de RVC :	7

4.2.2	Expertise des dispositions techniques de maintien en condition opérationnelle du réseau RVC :	7

4.2.3	Expertise du dispositif technique de maintenance corrective :	8

4.2.4	Expertise du centre support client et du dispositif de gestion des Incidents :	8

Le contrôle technique portera sur les fonctions suivantes :	8

4.2.5	Expertise du Système d’Information dont relève le réseau RVC :	9

4.3	Evaluation du fonctionnement technique du réseau RVC	9

4.3.1	Contrôle de l’application des engagements de service	9

4.3.2	Contrôle de l’application du dispositif de maintenance	10

4.3.3	Contrôle de la gestion de la capacité sur le réseau par RVC	10

4.4	Evaluation  de l’utilisation technique du réseau câblé de vidéocommunication pour les activités accessoires (Internet, téléphonie)	11

4.5	Contrôle de l’Intranet public	11

5.	Evaluation du prix des prestations	11

5.1	Prix du marché	11

5.2	Variation dans la masse des études et des prix	12

5.3	Paiement des études	12

6.	Délais d’exécution de la mission	12

Article – Présentation des offres :	14

Article – Jugement des offres :	14

Journées de vacation supplémentaires – en dehors des points de contrôle ci-dessus énumérés  :	18

# Cadre de la consultation

Le 20 mars 1995, l’EPARI désignait Rhône Vision Câble, filiale du groupe UPC France, comme concessionnaire du réseau câblé du département du Rhône pour une durée de 30 ans. Les travaux ont démarré le 1er octobre 1996, soit l’année suivant la signature de la convention de concession  Le réseau câblé représente un investissement total de 227 millions d’euros, dont une prise en charge de 71 millions d’euros par le département, et permet actuellement le raccordement de 279 communes avec un total de 238 451 prises d’accès.

Aujourd’hui, l’EPARI souhaite mettre en œuvre une mission de contrôle  technique de son concessionnaire. Cette disposition, prévue au contrat de concession, doit permettre à l’EPARI et à ses membres, Conseil général du Rhône, Syndicat d’électrification du Rhône (SYDER), Syndicat rhodanien de développement du câble (SRDC), de disposer d’une meilleure visibilité sur les conditions de mise en œuvre, par Rhône Vision Câble, de ses engagements et obligations.

Cette démarche est d’autant plus importante que le réseau câblé établi dans le département présente des spécificités fortes et une configuration technique ambitieuse. L’ensemble des communes adhérentes au réseau disposant d’au moins un point de raccordement optique, il s’agit d’une opération unique en Europe aujourd’hui à cette échelle.

Le réseau RVC a été conçu de telle sorte à pouvoir assurer la distribution de programmes audiovisuels ainsi que la distribution des services de communication. Le réseau de transport est un réseau étoilé en fibre monomode entre les têtes de réseaux (TR) et les points de livraison optique (PLO). En terme de dimensionnement, un PLO raccorde en moyenne 500 foyers. On en compte au moins un par commune. De plus, les têtes de réseau sont interconnectées en boucle à l’aide de fibres optiques monomodes tandis que 4 à 6 fibres optiques relient la tête de réseau à chaque PLO. 7 têtes de réseau sont positionnées  pour l’ensemble du réseau.

La topologie du réseau de distribution est en arborescence de câbles coaxiaux. Elle permet d’interconnecter les PLO et les points d’accès des abonnés, et offre une capacité adaptée à la distribution d’un ensemble de services de télévision, et de télécommunications y compris vers les zones d’habitat dispersé.

Le transport de données sur le réseau câblé RVC suit la norme Eurodocsis.

Au-delà des caractéristiques techniques du réseau, qui préfigurent les réseaux large bande à l’abonné, les services fournis dans le cadre du plan de services de la concession ou autorisés à titre accessoire recouvrent aussi bien la télédistribution que les services de télécommunications (offres Internet rapide et de téléphonie, effectives depuis l’été 2000).

Enfin, les établissements publics, notamment éducatifs, bénéficient de mesures particulières en termes d’accès à la bande passante sur le réseau concédé, pour leurs besoins propres. Le Centre Erasme, service du Département dédié aux technologies de l'information et de la communication, assure auprès de l’EPARI le  support technique de premier niveau de cet intranet public  raccordant bâtiments municipaux et départementaux 1500 points sont  concernés par cet intranet public.

Les autoroutes rhodaniennes de l’information, dans le cadre du réseau RVC, par les perspectives de développement que la collectivité leur a données, ont très clairement anticipé les modalités, aujourd’hui reconnues par la loi, d’intervention télécoms des collectivités territoriales. Dans ce cadre, le réseau concédé et les modalités mises en œuvre peuvent servir de point d’appui à des développements futurs, notamment auprès des entreprises.

La préoccupation de l’EPARI est donc de disposer d’une situation claire et précise du fonctionnement du réseau en termes d’exploitation, d’architecture et d’infrastructures techniques. C’est la raison pour laquelle l’EPARI met en œuvre aujourd’hui les procédures de contrôle prévues à la convention de concession.

Pour l’accompagner dans cette démarche, l’EPARI souhaite faire appel à une assistance extérieure qui prendra en charge la réalisation de ce contrôle technique fournira à l’EPARI tous éléments d’analyse de nature à lui permettre d’exercer pleinement son rôle d’autorité concédante.

# Objet du marché – Dispositions générales

## Objet de la consultation

La prestation de contrôle technique de la concession a pour objet la vérification de la conformité du fonctionnement du réseau RVC aux engagements techniques pris dans le cadre du contrat passé avec le délégant. Il s’agit pour le prestataire d’assurer une expertise du dispositif d’exploitation, d’architecture et d’infrastructure techniques mis en place par le délégataire pour remplir ses missions, que celles-ci portent sur le réseau câblé de vidéocommunications proprement dit avec la desserte télévisuelle ou sur la fourniture de l’Intranet public départemental dans le cadre du réseau Erasme. Cette mission de contrôle à caractère technique se décompose en plusieurs points de contrôle.

## Sous-traitance

La sous-traitance n’est pas acceptée dans le cadre de cette consultation.

## Déclaration de non-conflits d’intérêts

Le candidat qui sera retenu à l’issue de la présente consultation devra être en mesure de signer auprès de l’Epari une déclaration de non-conflits d’intérêts, engageant sa société pour toute la durée de la prestation.

# Modalités de la consultation et pièces constitutives du marché

## Détail de validité des offres

Les  offres sont valables 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

## Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes :

- Pièces particulières :

    - Acte d’engagement

    - Le présent Cahier des Clauses particulières (CCTP) regroupant les clauses techniques et administratives particulières

    - Le Bordereau de prix

    - L’offre remise par le titulaire

- Pièces générales :

    - Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (C.C.A.G.-P.1.) – décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978, circulaires et instructions d’application.

# Contenu de la mission de contrôle technique

Les candidats à la prestation de contrôle technique devront présenter leur offre en indiquant pour chacun des points de contrôle ainsi définis la méthodologie de l’audit qu’ils comptent employer, la durée prévue, et les ressources humaines (nommément désignées) qu’ils comptent affecter à ce point de contrôle, en les valorisant.

## Contrôle et validation de la documentation technique remise par RVC au concédant

- vérification de la fourniture des comptes rendus techniques sur l’état du réseau. Au titre de ces comptes rendus techniques, RVC doit communiquer au délégant (article 38 – Convention de concession) les éléments suivants :

- un état détaillé des abonnements au « service antenne » et au « service de base »

- les effectifs du service d’exploitation du concessionnaire

- état descriptif détaillé et chiffré des travaux d’établissement et de renouvellement effectués au titre de l’exercice considéré

- un état descriptif détaillé  de l’évolution générale de l’état des ouvrages et équipements

- les adaptations à envisager

- validation de la pertinence et de la fiabilité des documents remis au regard des dispositions techniques prévues

- évaluation des écarts éventuels entre les documents techniques remis et le type de dossiers techniques pouvant être attendu et permettant de s’assurer du bon fonctionnement du réseau

## Contrôle du dispositif technique d’exploitation mis en œuvre par RVC

Ce contrôle a pour objet de s’assurer que RVC a bien mis en place tous les moyens techniques lui permettant de garantir le bon fonctionnement du réseau au regard des engagements  de la convention et des règles de l’art dans le domaine.

Seront notamment expertisés les dispositifs techniques de la chaîne d’exploitation, qu’ils soient dédiés à RVC ou mutualisés avec ceux de la société mère (UPC) ou avec ceux d’autres filiales du groupe. Dans le cas de moyens techniques mutualisés, le candidat mettra en avant les engagements techniques contractuels régissant les relations entre les différentes entités parties prenantes et les droits et contraintes de RVC au regard des prestations externalisées.

Enfin, le candidat s’assurera, sur chaque segment technique d’exploitation, du caractère de bien de retour ou de bien de reprise,  au regard de la convention, de l’équipement ou de la solution logicielle concernée, permettant de garantir la continuité du service public en fin de concession.

### Vérification du dispositif technique de contrôle et de supervision du réseau (NOC) de RVC :

L’expertise portera notamment sur la bonne mise en œuvre et le bon fonctionnement du système de supervision du réseau (OSS : Operating Support System) dans ses différentes composantes :

- suivi en temps réel de l’état du réseau ;

- collecte, analyse, filtrage et qualification des alarmes (identification des incidents et élimination des alarmes correspondant à une cause déjà connue, à une interruption programmée) ;

- en cas d’incident, ouverture d’un ticket d’incident ;

- déclenchement et suivi des interventions ;

- (…)

Le candidat devra indiquer les sources de dysfonctionnement éventuels, leur impact sur le bon fonctionnement du réseau et les modalités de correction.

### Expertise des dispositions techniques de maintien en condition opérationnelle du réseau RVC :

Le candidat devra s’assurer que RVC a bien mis en œuvre les ressources techniques et humaines permettant de réaliser le maintien en condition opérationnelle des équipements et des services notamment au travers des fonctions suivantes :

- homogénéisation des versions et des solutions déployées

- maintien d’un niveau de compétence suffisant pour gérer les équipements et services du réseau

- suivi de la capacité du réseau

- analyse de la qualité de service

- exploitation des équipements et mise à jour des bases de données techniques

- maintenance préventive du Réseau

- gestion des évolutions du Réseau (validation, VSR, paramétrage …).

Le candidat devra indiquer les sources de dysfonctionnement éventuels, leur impact sur le bon fonctionnement du réseau et les modalités de correction.

### Expertise du dispositif technique de maintenance corrective :

Le candidat devra s’assurer que RVC a bien mis en œuvre les ressources techniques et humaines permettant de réaliser les prestations de maintenance corrective conformément aux règles de l’art et notamment

- les interventions sur site;

- l’échange des pièces jugées défectueuses ;

- la réinitialisation des équipements ;

- le contrôle, réparation et changement d’équipements du réseau

- l’analyse des Incidents

- les escalades techniques

- la gestion des réparations et retours

- l’application de correctifs au titre de la Gestion des Incidents.

 	Préciser l’articulation et l’efficience de chaque intervenant ( service, prestataire,…)

 Vérification des contrats prestataires et sous-traitants.

Le candidat devra indiquer les sources de dysfonctionnement éventuels, leur impact sur le bon fonctionnement du réseau et les modalités de correction.

### Expertise du centre support client et du dispositif de gestion des Incidents, tant pour le grand public que pour les utilisateurs de l’intranet public :

### Le contrôle technique portera sur les fonctions suivantes :

- la réception des appels et leurs enregistrements

- la qualification de l’incident,

- la résolution de  l’Incident,

- la clôture de l’incident par un rapport d’intervention.

- la gestion des interruptions

- la clôture de l'incident

- la procédure d’escalade

- le suivi sur l’origine des pannes, la durée moyenne des pannes, la disponibilité de la hotline …

 L’analyse des pannes à répétition

Le candidat devra indiquer les sources de dysfonctionnement éventuels, leur impact sur le bon fonctionnement du réseau et les modalités de correction.

### Expertise du Système d’Information dont relève le réseau RVC :

Le candidat devra s’assurer que RVC dispose d’un système d’information dont les fonctionnalités et les capacités garantissent une exploitation optimale du réseau. Il analysera le système d’information mise en œuvre dans le cadre de la gestion du réseau RVC, notamment sur les points suivants :

- gestion des prises de commande clients ;

- facturation des services aux clients ;

- gestion et suivi des incidents clients ;

- gestion de l’avancement et de la production des services pour les clients ;

- base descriptive réseau conservant un état du réseau, l’état d’équipement effectif du réseau, ainsi que de l’usage par les différents services ;

- supervision,  maintenance et la recherche d’anomalie sur le réseau ;

 mise en service ou remplacement des modems ( provisionning)

Le candidat devra indiquer les sources de dysfonctionnement éventuels, leur impact sur le bon fonctionnement du réseau et les modalités de correction.

## Evaluation du fonctionnement technique du réseau RVC

### Contrôle de l’application des engagements de service

Le candidat devra indiquer, au travers d’une revue des incidents et interruption de réseau ou de toute autre modalité, le niveau d’engagement de services rempli par RVC au regard des dispositions contractuelles et des règles de l’art , notamment sur les points suivants :

- garantie de Temps de Rétablissement (GTR)

- garantie du Taux de Disponibilité (GTD)

- délais d’acquittement des alarmes

- paramètres de qualité de service

- respect de la qualité de service professionnel due à cerains bâtiments publics

- vérification des contrats de maintenance sur les matériels,

- plan de reprise d’activité

### Contrôle de l’application du dispositif de maintenance

Le contrôle technique procédera à la vérification:

- de la mise en place par RVC de la documentation des procédures de maintenance préventive et de maintenance curative propre au réseau RVC

- de la périodicité des actes de maintenance effectués sur le réseau RVC

- de l’organisation technique et humaine, des conditions d’intervention sur le réseau RVC en mode opérationnel

- des procédures de gestion des incidents mises en œuvre sur le réseau RVC

### Contrôle de la gestion de la capacité sur le réseau par RVC

Le candidat procédera au contrôle des fonctions opérationnelles suivantes :

- gestion et garantie de la bande passante sur le réseau RVC

- contrôle de la congestion du réseau

- gestion de la capacité permettant de fournir l’état de la capacité et de l’utilisation du réseau câblé

- gestion de la planification et de l’affectation de la capacité,

- vérification des capacités mises en place, par type de service, entre chaque point de flexibilité du réseau câblé

vérification des capacités mises à la disposition du concédant telles que figurant à la convention de concession  (Intranet public)

- vérification de la capacité d’évolutivité de la bande passante

- vérification de la capcité du réseau à prioriser les flux.

## Evaluation  de l’utilisation technique du réseau câblé de vidéocommunication pour les activités accessoires (Internet, téléphonie)

- déterminer la répartition technique des flux (TV, Internet, voix) transitant sur le réseau RVC et son impact éventuel sur les conditions techniques d’exploitation : pourcentage d’occupation du réseau, points d’entrée-sortie des flux, mobilisation des ressources techniques pour chaque type de flux en cas d’incidents …

- évaluer le niveau de contribution technique du réseau RVC (bande passante, capacité …) aux flux télécoms de la maison mère UPC

## Points supplémentaires spécifiques à l’Intranet public

En plus des points précédents qui concernent le grand publics et l’intranet public, pour ce dernier :

- vérification des dispositions techniques mises en œuvre pour la gestion de  l’Intranet public

- expertise de la conformité de ces dispositions aux engagements contractuels du délégataire

- évaluation des ressources techniques et humaines spécifiques à l’intranet public mises à disposition par RVC  et expertise du partage des interventions techniques entre Erasme et RVC , vérification de leur adéquation avec les obligations du cahier des charges

- sécurisation du réseau et des équipements de nature à assurer la qualité de service professionnelle

# Evaluation du prix des prestations

## Prix du marché

Les prestations demandées dans le cadre de cette consultation seront réglées en référence à un prix de journée.

Le coût par point de contrôle devra figurer au bordereau de prix sur la base du barème de prix de journée proposé.

Il est également envisageable d’indiquer un prix forfaitaire par point de contrôle

## Variation dans la masse des études et des prix

Le maître d’ouvrage se réserve le droit en fonction des résultats obtenus au cours de la prestation de supprimer certains volets de la mission ou au contraire de demander des compléments.

L’obligation de résultats du cabinet d’expertise conduira celui-ci  à accepter ces demandes sans supplément de prix, dans la limite toutefois des résultats attendus définis dans le CCTP et de l’équilibre du marché.

Le cabinet d’expertise ne pourra dans ce cas prétendre à une indemnisation pour cause de charges supplémentaires ou de préjudices.

Le marché est passé à prix fermes

## Paiement des études

Les prestations seront réglées sur présentation de notes d’honoraires mensuelles après constatation de service fait.

# Délais d’exécution de la mission

La prestation devra être réalisée dans un délai de 3 mois à compter de sa notification.

#### EPARI

Contrôle technique de la concession de conception, d’établissement, d’exploitation et d’entretien du réseau câblé Rhône Vision Câble (RVC)

Marché de prestation de services

Maître de l’ouvrage : EPARI

Règlement de consultation

# Article – Présentation des offres :

L’offre du candidat comprendra un mémoire entièrement rédigé en français décrivant :

- la méthodologie proposée pour la réalisation de la mission de contrôle (modalités de réalisation des opérations matérielles de contrôle, proposition du candidat pour la présentation de ses résultats, délais d’exécution de chacune des prestations qui feront l’objet d’un bon de commande)

- le calendrier des réunions proposées par le candidat pour le suivi de sa mission, dans le cadre du comité de pilotage organisé par l’EPARI à cet effet,

- la répartition quantitative et qualitative des moyens humains et matériels mobilisés pour la mise en œuvre de la mission conformément à la méthodologie proposée. Les candidats devront présenter leur offre en indiquant pour chacun des points de contrôle ainsi définis la méthodologie de l’audit qu’ils comptent employer, la durée prévue en jours par catégorie de ressources, nommément désignées, qu’ils comptent affecter à ce point de contrôle, en les valorisant

- un planning prévisionnel de l’organisation générale de la mission de contrôle

# Article – Jugement des offres :

Le jugement des offres sera établi selon les critères définis ci-après, sans ordre de priorité :

- la valeur technique de la prestation proposée

- des références de missions identiques ou présentant de fortes similitudes avec celle proposée, et portant notamment dans le domaine des vidéocommunications ou des télécommunications

-  le prix des prestations proposées

- l’adéquation des ressources humaines mobilisées et de la méthode retenue avec les délais demandés

#### EPARI

Contrôle technique de la concession de conception, d’établissement, d’exploitation et d’entretien du réseau câblé Rhône Vision Câble (RVC)

Marché de prestation de services

Maître de l’ouvrage : EPARI

Bordereau de prix

Contrôle à caractère technique

Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées sur la base d’un prix global ou forfaitaire par point de contrôle commandé. Le contenu de chacun des points de contrôle est détaillé dans le cahier des charges du contrôle technique.

Les prix relatifs aux consultations, études et réunions s'entendent tous frais inclus, y compris les frais de déplacements et d'hébergements éventuels.

Aucune facturation supplémentaire ne sera autorisée.

| N° du point à contrôler | PRESTATION | UNITE (journée, ½ journée, heure, forfait) | PRIX UNITAIRE HT | Quantité |  | Total TTC | dont TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Contrôle et validation de la documentation technique remise par RVC au concédant |  |  |  |  |  |  |
|  | Comptes rendus techniques annuels |  | R1 : R2 : R3 : |  | R1 : R2 : R3 : |  |  |
| 4.2. | Contrôle des dispositifs techniques d’exploitation mis en œuvre par RVC |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Vérification du dispositif de contrôle et de supervision du réseau (NOC) de RVC |  | R1 : R2 : R3 : |  | R1 : R2 : R3 : |  |  |
| 4.2.2 | Expertise des dispositions techniques de maintien en condition opérationnelle du réseau RVC |  | R1 : R2 : R3 : |  | R1 : R2 : R3 : |  |  |
| 4.2.3 | Expertise du dispositif technique de maintenance corrective |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Expertise du centre support client et du dispositif de gestion des incidents |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Expertise du Système d’Information dont relève le réseau RVC |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Evaluation du fonctionnement technique du réseau RVC |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Contrôle de l’application des engagements de service |  | R1 : R2 : R3 : |  | R1 : R2 : R3 : |  |  |
| 4.3.2 | Contrôle de l’application du dispositif de maintenance |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Contrôle de la gestion de la capacité sur le réseau RVC |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Evaluation de l’utilisation technique du réseau câblé de vidéocommunication pour les activités accessoires (Internet, téléphonie) |  | R1 : R2 : R3 : |  | R1 : R2 : R3 : |  |  |
| 4.6 | Contrôle de l’Intranet public |  | R1 : R2 : R3 : |  | R1 : R2 : R3 : |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

R1, R2, R3 sont les différents types de ressources humaines mobilisées.

# Journées de vacation supplémentaires – en dehors des points de contrôle ci-dessus énumérés

L’EPARI se réserve le droit de commander des prestations supplémentaires par rapport aux points de contrôle ci-dessus énumérés, correspondant à une ou plusieurs journées de vacations (réunions de présentation des résultats, rédaction de mémoires ou d’argumentaires techniques et réalisation de missions d’expertise technique et d’audit non prévus au présent marché)

Pour le Titulaire (Signature et cachet)